АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2014                                          № 8                              сл. Петровка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной долгосрочной целевой

программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петровском сельском поселении на 2011-2015 годы» по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Петровского сельского поселения от 01.10.2012 № 79 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и  порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации», Администрация Петровского сельского поселения

# постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петровском сельском поселении на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Петровского сельского поселения от 04.09.2010  № 62-а по результатам за 2013 год,  согласно приложению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Петровского сельского поселения.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Петровского

сельского поселения                                                    А.Н.Литовченко

Приложение к постановлению Администрации Петровского сельского поселения

от 03.02.2014 № 8

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного

значения в Петровском сельском поселении на 2011-2015годы» по результатам за 2013 год.

1. Отчет о финансировании, освоении и проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петровском сельском поселении на 2011-2015 годы»                                                                                                                                                                                                                  по состоянию на 01.01.2014г.

| Наименование мероприятия | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  | всего | областной бюджет/ | местный бюджет | прочие источники | всего | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1. содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 350,8 | 320,8 | 30,0 |  | 350,8 | 320,8 | 30,0 |  | выполнено |
| 2. документальное оформление внутрипоселковых дорог | 18,5 |  | 18,5 |  | 18,5 |  | 18,5 |  | выполнено |
| 3. изготовление ПСД на капитальный ремонт ул. Социалистическая с. Александровка 2-я | 265,1 |  | 265,1 |  | 265,1 |  | 265,1 |  | выполнено |
| 4. Топографическая съемка ул.Ростовской в с.Карпо-Николаевка | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | 18,8 |  | выполнено |
| 5. Капитальный ремонт Внутрипоселковая дорога "с.Александровка 2-я-с.Петровка-с.Карпо-Николаевка", участок км +-750-км 11+8000 в Мясниковском районе | 7010,4 | 6470,6 | 539,8 |  | 7010,3 | 6470,5 | 539,8 |  | выполнено |
| 6. Строительный надзор за кап. ремонтом Внутрипоселковая дорога "с.Александровка 2-я-с.Петровка-с.Карпо-Николаевка", участок км +-750-км 11+8000 в Мясниковском районе | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 |  | выполнено |
| Всего по программе: | 7683,1 | 6791,4 | 891,7 |  | 7683,0 | 6791,3 | 891,7 |  |  |

II.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

в Петровском сельском поселении на 2011-2015 годы»

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Базовый показатель 2010 года | 2011 год | 2012 год | плановое, к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 2. | Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |

III. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Мясниковском районе на 2011-2015 годы» за 2013 год

(Степень выполнения программных мероприятий)

В 2013 году муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петровском сельском поселении на 2011-2015 годы» (далее – Программа) реализовалась     из средств областного бюджета и местного бюджета:

:

областной бюджет – 6791,3 тыс. рублей

местный бюджет   -  891,7 тыс. рублей

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

IV.  ДАННЫЕ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБЪЕМАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году предусматривалось 7983,1 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 6791,4 тыс. руб.

- средства местного бюджета -   891,7 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2013 году составили в целом по программе – 7683,0 тыс. руб.  в т.ч.:

- средства областного бюджета -6791,3 тыс. руб.

- средства местного бюджета -   891,7 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использовали по целевому назначению. Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования по программным мероприятиям приведены в таблице №1.

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. руб.) | Фактически освоено (тыс. руб.) | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 6791,4 | 6791,3 | 100,0 |
| Местный бюджет | 891,7 | 891,7 | 100,0 |
| Всего | 7683,1 | 7683,0 | 100,0 |

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в 2013 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

- Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным    требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Оценка результатов и эффективности реализации Программы приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые показатели по программе | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2013 г. | Отклонение в процентах |
| 1. | Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | процентов | 16,0 | 16,0 | 0 |
| 2. | Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 100 | 100 | 0 |

VI  СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОКАЗАТЕЛЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДОКЛАДАМИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладам о результативности.

VII. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2013 году выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.