Администрация

Петровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013		                              № 130                                     сл. Петровка

Об утверждении муниципальной программы

Петровского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование

в Петровском сельском поселении»

В соответствии с распоряжением Администрации Петровского сельского поселения от 23.09.2013 № 19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Петровского сельского поселения», постановлением Администрации Петровского сельского поселения от 23.09.2013 № 109 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского сельского поселения» Администрация Петровского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Петровского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Петровском сельском поселении» согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Петровского сельского поселения (Масалитина Л.Г.)  при формировании бюджета Петровского сельского поселения  на очередной финансовый год предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Петровском сельском поселении».

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Петровском сельском поселении» подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы  их  финансирования с учетом возможностей средств бюджета Петровского сельского поселения.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста 1 категории Рой Г.Н.

Глава Петровского

сельского поселения                                                 А.Н.Литовченко

Приложение

к постановлению Администрации

Петровского сельского поселения

от 14.10.2013  № 130

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование муниципальной программы Петровского сельского поселения | - «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Петровском сельском поселении» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация Петровского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | - отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - Администрация Петровского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Охрана окружающей среды»; - «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Петровского сельского поселения» - «Развитие водохозяйственного комплекса Петровского сельского поселения». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов; |
| Задачи муниципальной программы | - устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; - создание комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами; - снижение негативного воздействия вод на территории и население Петровского сельского поселения; - формирование экологического сознания, экологическое воспитание и просвещение населения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
|  | - Общий объём финансирования муниципальной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников составит 3427,5 тыс. рублей, в том числе: за счет областного бюджета – 3268,2 тыс. рублей, бюджета поселения – 159,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 3268,2: в 2014 году – 217,5 тыс. рублей; в 2015 году – тыс. рублей; в 2016 году – тыс. рублей; в 2017 году – 980,5 тыс. рублей; в 2018 году – 423,4 тыс. рублей; в 2019 году – 423,4 тыс. рублей; в 2020 году – 423,4 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 159,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 18,1 тыс. рублей; в 2015 году – тыс. рублей; в 2016 году – тыс. рублей; в 2017 году – 35,3 тыс. рублей; в 2018 году – 35,3 тыс. рублей; в 2019 году – 35,3 тыс. рублей; в 2020 году – 35,3 тыс. рублей; средства областного бюджета включаются в программу при условии отражения их в областном законе об утверждении бюджета Ростовской области. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и полежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод; - сокращение количества законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов; - предотвращение подтопления и затопления территорий и населения района при прохождении по рекам и водотокам паводковых вод; - повышение уровня экологического культуры и образования, формирование экологического сознания; |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | - контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация Петровского сельского поселения; |

- РАЗДЕЛ 1

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Петровского сельского поселения.

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2002 № 1225-р, стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет экологическую безопасность как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Обеспечение экологической безопасности на территории поселения является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения.

В целом для Петровского сельского поселения характерны те же экологические проблемы, что и для других муниципальных образований Ростовской области. К ним можно отнести: загрязнения атмосферного воздуха,  нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, загрязнения водных объектов неочищенными и недостаточно очищенными сточными водами, заиление и занесение русел рек и водотоков,  возникшие в результате  зарегулирования русел и наличии перегораживающих дамб не инженерного типа.

Одним из ключевых направлений развития Петровского сельского поселения является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие поселения могут быть обеспечены только при условии поддержания соответствующего качества окружающей среды, сохранения природных систем, поддержания их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования, осуществление которых, будет способствовать обеспечению экологической безопасности, устойчивому функционированию естественных экологических систем, защите территории и населения Петровского сельского поселения от негативного воздействия вод, охране и рациональному использованию водных объектов,  оздоровлению экологической обстановки на водных объектах,  формированию комплексной системы управления  отходами и вторичными материальными ресурсами.

Выбор мероприятий муниципальной программы основан на анализе экологической ситуации в Петровском сельском поселении, выявившем наиболее острые проблемы.

В настоящее время состояние водных объектов характеризуется активным заилением и занесением. Заиление и занесение русел малых рек и водотоков приводит к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, приводит к затоплению и подтоплению территорий  населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

Причинами загрязнения и занесения водных объектов является сброс в природные водные объекты  не очищенных  сточных вод с коммунальных  объектов, поступление  без очистки ливневых и  талых вод, поступление взвешенных веществ, в процессе эрозии территорий, неудовлетворительное состояние прибрежных зон.

Состояние водных объектов поселения характеризуется заилением и занесением русла реки Тузлов на участке  сл. Петровка - х. Карпо-Николаевка протяженностью 5,2 км,   зарастанием русла   тростниковой и древесно-кустарниковой растительностью, что    приводит к деградации водных ресурсов. Безопасный пропуск повышенных расходов паводковых вод становится невозможным.

На территории Петровского сельского поселения  расположено и эксплуатируются 2 гидротехнических сооружений (далее - ГТС), оба являются бесхозяйными. Для  обеспечения безопасной эксплуатации ГТС и определения необходимости проведения работ по капитальному ремонту требуется определение балансодержателя, проведение обследований и  разработка соответствующей документации - паспорта на ГТС водохранилища, проекта мониторинга безопасности и правила эксплуатации  ГТС.  Состояние ГТС расположенного на балке «Сухой Самбек» х.Баевка характеризуется как неудовлетворительное. Имеют место абразионные процессы на теле плотины, сформировавшиеся в результате волнобоя. Водосбросное сооружение шахтного типа требует ремонта. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и не допущения негативного влияния вод, с целью   обеспечения безопасности ГТС необходимо проведение работ по капитальному ремонту сооружения.

Одной из серьезных экологических проблем в Петровском сельском поселении остается проблема размещения и  утилизации  твердых  отходов потребления. Функционирующие на  территории поселения свалки, не отвечают  действующим санитарным и  экологическим требованиям. Необходим поэтапный их вывод  из эксплуатации и  дальнейшая их рекультивация. Нерешенность вопросов размещения,  и утилизации  отходов приводит к увеличению их объемов,  необходимости эксплуатации существующих свалок.

Уровень экологической культуры и экологического сознания части населения района, включая руководителей хозяйствующих субъектов, остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического сознания и бережного отношения  к окружающей среде  и повышение уровня экологической культуры населения района путем  привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Формирование экологической культуры жителей поселения, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного и бережного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

При организованном сборе и вывозе ТБО на территории  Петровского сельского поселения применяется бесконтейнерная системы удаления ТБО, предусматривающая накопление ТБО в таре потребителей и погрузку в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг.

Сложившаяся на территории Мясниковского района система обращения с ТБО основана на захоронении основной массы образующихся ТБО. Механизированная сортировка ТБО не осуществляется.

Существующие объекты характеризуются длительным и интенсивным негативным воздействием на окружающую среду. Обустройство и содержание объектов не полностью соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО. В состав ТБО входит до 50 процентов вторичных материальных ресурсов: макулатуры, лома черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, текстильных отходов, пищевых отходов и т.д. Основная масса ВМР захоранивается совместно с ТБО.  Сложившаяся на территории Мясниковского района  система обращения с ТБО основана на захоронении основной массы образующихся ТБО.

Ситуация в сфере обращения с ТБО и ВМР на территории Петровского сельского поселения характеризуется продолжающимся загрязнением окружающей среды, усилением причинения вреда здоровью и благополучию населения, а также нерациональным использованием природных и ВМР. Для решения данной проблемы необходимы единый подход, координация действий областных и местных органов власти  и населения. Исходя из реальной экономической ситуации, необходимо формирование системы управления ТБО и ВМР, оптимизация сбора ТБО и ВМР, их транспортировки, переработки и захоронения при неизменной долгосрочной стратегии перехода от полигонного захоронения ТБО к их промышленной переработке.

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией Программы:

финансовые риски реализации Программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств;

природно-климатические – влияние климатических условий на гидрологическую ситуацию в бассейнах рек области, на состояние гидротехнических сооружений и берегов водных объектов.

Мерами управления указанными рисками являются:

детальное планирование хода реализации муниципальной программы; оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;

своевременная ежегодная актуализация муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов реализации программы; проведение в течение всего срока реализации муниципальной программы мониторинга и прогнозирования текущего состояния окружающей среды и природных ресурсов Петровского сельского поселения с целью актуализации программы (в случае необходимости);

методическая поддержка администраций муниципальных образований в организации  исполнения функций  в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

- РАЗДЕЛ 2

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации государственной программы

Выбор приоритетов муниципальной программы   определен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мясниковского района на период до 2020 года.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Мясниковского района на период до 2020 года стратегической целью в области экологии является сохранение природных комплексов, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности Мясниковского района.

В соответствии со стратегическими документами  определена цель муниципальной  программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Для достижения намеченной цели предусматривается решение следующих основных задач:

устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

формирование экологического сознания, экологическое воспитание и просвещение населения;

создание  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) муниципальной  программы, характеризующих решение указанных задач, приведены в таблице № 1.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) приведены в таблицах № 1 и № 1 а.

По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

-  повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод;

- сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов;

- предотвращение подтопления и затопления территорий и населения района  при прохождении  по рекам и водотокам паводковых вод;

- повышение уровня экологического культуры и образования, формирование экологического сознания;

Муниципальная  программа будет реализована в 2014 – 2020 годах в один этап.

РАЗДЕЛ  3

Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Состав подпрограмм муниципальной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации программы, в соответствии с ее целями и задачами.

Подпрограммы в составе муниципальной программы выделены по следующим принципам:

специфика отдельных сфер реализации муниципальной программы;

наличие полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей;

приоритетность задач муниципальной программы.

В соответствии с указанными принципами выделены следующие подпрограммы:

- охрана окружающей среды;

- формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Петровского сельского поселения.

- развитие водохозяйственного комплекса Петровского сельского поселения.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» охватывает следующие направления:

экологическое образование, формирование экологической культуры населения.

Основными мероприятиями направления по экологическому образованию, формированию экологической культуры населения являются:

экологическое образование и  формирование экологической культуры;

обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

организация детско-юношеского экологического движения.

Основными мероприятиями подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Петровского сельского поселения» являются:

разработка проектной документации на  рекультивацию  объектов размещения ТБО;

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в таблице № 2.

Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района» являются:

защита от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС;

восстановление  пропускной способности водных объектов и водотоков;

обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты.

Средства местного  бюджета на реализацию  муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с  бюджетом  на соответствующий финансовый год.

РАЗДЕЛ 4.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  программы

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной  программы составляет 235,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 217,5 тыс. руб., за счет средств  бюджета Петровского сельского поселения – 18,1 тыс. руб.

Объем средств бюджета Петровского сельского поселения   на реализацию муниципальной  программы по подпрограммам и основным мероприятиям представлен в таблице № 3.

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной  программы из средств областного бюджета определен на основе проекта областного закона об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов, на период 2017 – 2020 годов – с использованием доведенных министерством финансов Ростовской области предельных объемов расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Ростовской области.

Объемы бюджетных средств на реализацию программы за счет всех источников финансирования по подпрограммам приведены в таблице № 4.

- РАЗДЕЛ 5

Методика оценки эффективности муниципальной  программы

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Петровского сельского поселения проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач муниципальной  программы  путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы, приведенных в таблицах № 5 и № 6, по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной бюджет, бюджет Петровского сельского поселения);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной  программы.

Степень достижения цели (решения задач) муниципальной программы (Сд) рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной  программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

Сд = Зп / 3ф x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной  программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

С учетом сферы реализации муниципальной программы при расчете социально-экономической эффективности будет учитываться экологический эффект от выполнения программных мероприятий.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной  программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная  программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей муниципальной  программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной  программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной  программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Подпрограмма 1

«Охрана окружающей среды»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Охрана окружающей среды в Ростовской области»

| Наименование подпрограммы государственной программы | – | «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | - Администрация Петровского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | - Администрация Петровского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение уровня экологической безопасности |
| Задачи подпрограммы | – | повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | - количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет бюджета Петровского сельского поселения составит - тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – тыс. рублей; в 2015 году – тыс. рублей; в 2016 году – тыс. рублей; в 2017 году – тыс. рублей; в 2018 году – тыс. рублей; в 2019 году – тыс. рублей; в 2020 году – тыс. рублей Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Анализ современного состояния окружающей среды, уровня защиты граждан от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера показывает, что одной из важнейших причин сложившейся неблагоприятной ситуации является отсутствие эффективной системы воспитания и образования в этой области. Низкий уровень экологической культуры жителей области, включая руководителей хозяйствующих субъектов, является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды.

Необходимо дальнейшее развитие системы экологического образования, воспитания и просвещения, охватывающей все ступени образования и профессиональную подготовку специалистов-экологов и управленческих кадров.

Для решения указанных проблем также необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Особую актуальность приобретают вопросы информационной открытости, развития современных механизмов доступа общественности к экологическим информационным ресурсам, оказания поддержки средствам массовой информации, освещающим экологические вопросы, в том числе размещение в них социальной рекламы по бережному отношению к природе, энерго-и ресурсосбережению.

На выполнение мероприятий подпрограммы может оказать влияние ряд неблагоприятных факторов (рисков):

финансово-экономические – недостаточное финансовое обеспечение реализации мероприятий за счет средств местного  бюджета.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной  программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития  на период до 2020 года определена цель подпрограммы - повышение уровня экологической безопасности. Достижение указанной цели реализуется, в том числе, и за счет повышения экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды.

Решение задачи «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» предусматривает выполнение мероприятий, связанных с распространением  полиграфической продукции ежегодного доклада Правительства Ростовской области Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области», отражением в СМИ информации о состоянии окружающей среды, пропагандой бережного отношения к природе Донского края, привлечением общественности к эколого-просветительской природоохранной деятельности.

Показателями решения задачи являются:

количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах).

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях по годам ее реализации представлены в таблице № 1.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, которые не входят в состав данных официальной статистики, приведены в таблице № 5.

По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения.

Подпрограмма будет реализована в 2014 – 2020 годах в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

организация детско-юношеского экологического движения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в таблице № 2.

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств   бюджета Петровского сельского поселения  в объемах, утверждаемым соответствующим решением представительного органа  об утверждении   бюджета Петровского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет бюджета Петровского сельского поселения, устанавливается соответствующим решением представительного органа  об утверждении   бюджета Петровского сельского поселения  на очередной финансовый год.

Объем финансирования реализации программных мероприятий всего составляет - тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Петровского сельского поселения - тыс. рублей.

Объем расходов  бюджета поселения на реализацию подпрограммы представлен в таблице № 3.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

V. Обеспечение реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается проведение Дней защиты от экологической опасности «Экология-Безопасность-Жизнь». Данное мероприятие не предполагает финансирования за счет средств  бюджета Петровского сельского поселения.

В рамках мероприятия поселение организует и проводит работы:

- по  наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов поселения;

-  по ликвидации свалочных очагов;

- по посадке деревьев и кустарников, уборке сухостойных деревьев, разбивке парков и цветников.

Особое внимание уделяется вопросам экологического просвещения и образования.

- Подпрограмма 2

«Формирование комплексной системы управления отходами

и вторичными материальными ресурсами на территории Петровского сельского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Петровского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Петровского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Петровского сельского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы | – | отсутствует |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Петровского сельского поселения |
| Програмно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами |
| Задача подпрограммы | – | повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Подпрограмма финансируется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 2070,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1911,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 217,5 тыс. рублей; в 2015 году – тыс. рублей; в 2016 году – тыс. рублей; в 2017 году – 423,4 тыс. рублей; в 2018 году – 423,4 тыс. рублей; в 2019 году – 423,4 тыс. рублей; в 2020 году – 423,4 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 159,3 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 18,1 тыс. рублей; в 2015 году – тыс. рублей; в 2016 году – тыс. рублей; в 2017 году – 35,3 тыс. рублей; в 2018 году – 35,3 тыс. рублей; в 2019 году – 35,3 тыс. рублей; в 2020 году – 35,3 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | При реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; увеличение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот; обеспечение возврата в экономику ВМР |

1. Общая характеристика текущего состояния

в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами

Одной из наиболее актуальных экологических проблем Петровского сельского поселения  является проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (далее –ТБО).

Отходы вывозятся как самими жителями на несанкционированные свалки, так и централизовано. При организованном сборе и вывозе ТБО на территории  поселения применяется бесконтейнерная система удаления ТБО, предусматривающая накопление ТБО в таре потребителей и погрузку в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг.

Механизированная сортировка ТБО не осуществляется. По состоянию на 01.01.2013 года на территории Мясниковского района  расположено 6 объектов размещения ТБО общей площадью 11,65 га, в том числе:

1 санкционированная свалка (с. Чалтырь) общей площадью 3,7 га;

5 законсервированных объекта (с.Крым-2,5 га, х.Щедрый-1 га, х.Валуево-1 га, с.Большие Салы-2 га, с.Султан Салы-1,45 га) общей площадью 7,95 га.

Существующие объекты характеризуются длительным и интенсивным негативным воздействием на окружающую среду. Обустройство и содержание объектов не полностью соответствуют требованиям СанПиН2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО. В состав ТБО входит до 50 процентов вторичных материальных ресурсов: макулатуры, лома черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, текстильных отходов, пищевых отходов и т.д. Основная масса ВМР захоранивается совместно с ТБО.  Сложившаяся на территории Мясниковского района  система обращения с ТБО основана на захоронении основной массы образующихся отходов. Ситуация в сфере обращения с ТБО и ВМР на территории Мясниковского района характеризуется продолжающимся загрязнением окружающей среды, усилением причинения вреда здоровью и благополучию населения, а также нерациональным использованием природных и вторичных материальных ресурсов. Для решения данной проблемы необходимы единый подход, координация действий областных и местных органов власти  и населения. Исходя из реальной экономической ситуации, необходимо формирование системы управления ТБО и ВМР, оптимизация сбора ТБО и ВМР, их транспортировки, переработки и захоронения при неизменной долгосрочной стратегии перехода от полигонного захоронения ТБО к их промышленной переработке.

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой, что может привести к невыполнению подпрограммы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации существующих подпрограмм показывает возможность успешного управления данным риском.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния в сфере с обращениями с ТБО. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

- 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

- конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы являются:

повышение качества и надежности предоставления услуг населению по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

Цель подпрограммы соответствует:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской федерации долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, целевым ориентирам, определенным Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Основам государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным Президентом Российской Федерации 30.04.2012, а также стратегии социально – экономического развития Ростовской области до 2020 года;

стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи - повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

Достижение цели подпрограммы будет обеспечено путем решения задачи «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и достижением целевых значений показателей (индикаторов):

охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы по годам приведены в таблице № 1.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, которые не входят в состав данных официальной статистики, приведены в таблице № 5.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы без выделения отдельных этапов.

- 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Разработка проектной документации на  рекультивацию  объектов размещения ТБО.

Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету поселения на софинансирование мероприятий по  разработке проектной документации на рекультивацию объектов размещения ТБО.

В результате реализации данного мероприятия подпрограммы прогнозируется достижение следующих результатов:

достижение удовлетворенности населения Петровского сельского поселения  уровнем услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

увеличение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот;

повышение охвата населения планово-регулярной очисткой;

обеспечение возврата в экономику ВМР.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице № 2.

- 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства  областного и местного бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 2070,4 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 1911,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения – 159,3 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальной программы.

Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в подпрограмме в объеме, не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Объем средств на реализацию подпрограммы определен  с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Объем средств на реализацию подпрограммы за счет всех источников по подпрограммам представлен в таблице № 4.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Подпрограмма 3

«Развитие водохозяйственного комплекса Петровского сельского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Петровского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | «Развитие водохозяйственного комплекса Петровского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Петровского сельского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Петровского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | - протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации; - количество водных объектов на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации; - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; - протяженность сооружений берегоукрепления; - количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников составит - 1357,1тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета поселения – тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – тыс. рублей; в 2015 году – тыс. рублей; в 2016 году – тыс. рублей; в 2017 году – тыс. рублей; в 2018 году – тыс. рублей; в 2019 году – тыс. рублей; в 2020 году – тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 1357,1 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 557,1 тыс. рублей; в 2018 году – тыс. рублей; в 2019 году – 800,0 тыс. рублей; в 2020 году – тыс. рублей; средства областного бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в областном законе об утверждении бюджета Ростовской области; Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | - обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения; - повышение безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений; - повышение защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы государственной программы

В настоящее время состояние водных объектов характеризуется активным заилением и занесением. Заиление и занесение русел малых рек и водотоков приводит к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, приводит к затоплению и подтоплению территорий  населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

Максимальное антропогенное воздействие   приходится на реку Тузлов. Причинами загрязнения и занесения водных объектов является сброс в природные водные объекты  сточных вод, поступление  без очистки ливневых и  талых вод, поступление взвешенных веществ, в процессе эрозии территорий, неудовлетворительное состояние прибрежных зон.

Состояние водных объектов района характеризуется заилением и занесением русла реки Тузлов на участке  сл. Петровка - х. Карпо-Николаевка, протяженностью 5,2 км,   зарастанием русла   тростниковой и древесно-кустарниковой растительностью. Указанное приводит  к деградации водных ресурсов и     снижает  рыбохозяйственную значимость водоема. Безопасный пропуск повышенных расходов паводковых вод становится невозможным.

На территории Петровского сельского поселения  расположено и эксплуатируются 2 гидротехнических сооружений (далее - ГТС), оба являются бесхозяйными. Для  обеспечения безопасной эксплуатации ГТС  требуется определение балансодержателя, проведение обследований и  разработка соответствующей документации - паспорта на ГТС водохранилища, проекта мониторинга безопасности и правила эксплуатации  ГТС.  В настоящее время состояние ГТС расположенного на балке «Сухой Самбек» х.Баевка Петровского сельского поселения характеризуется как неудовлетворительное. Имеют место абразионные процессы на теле плотины, сформировавшиеся в результате волнобоя. По гребню дамбы проложена  автомобильная дорога. В теле дамбы проложен  газопровод высокого давления.  Водосбросное сооружение шахтного типа требует ремонта. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и не допущения негативного влияния вод, с целью   обеспечения безопасности ГТС необходимо проведение работ по капитальному ремонту сооружения.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной  программы

Основными приоритетами  в сфере водных отношений в Петровском сельском поселении на период до 2020 года являются повышение качества жизни проживающего на территории поселения  населения и устойчивое экономическое развитие поселения  посредством улучшения состояния водохозяйственного комплекса.

Достижение приоритетов  Петровского сельского поселения в сфере водных отношений определяет цель и основные задачи настоящей подпрограммы.

Целью реализации настоящей подпрограммы является устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Для достижения цели предусматривается решение следующих основных задач:

обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений  путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты.

Решение задачи «Обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению» предусматривает выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию загрязнения, заиления и засорения водных объектов.

Показателем решения задачи является «Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации».

Решение задачи «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений  путем их приведения к безопасному техническому состоянию» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

капитальный ремонт гидротехнического сооружения расположенного на балке Сухой Самбек, х.Баевка, находящегося  в муниципальной собственности.

Показателями решения данной задачи являются:

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние.

Решение задачи  «Обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты» предусматривает выполнение берегоукрепительных мероприятий.

Показателем решения данной задачи является;

- протяженность  сооружений  берегоукрепления.

- количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях по годам ее реализации представлены в таблице № 1.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной  программы приведены в таблице № 5.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения;

- снижения антропогенной нагрузки на водные объекты;

- повышение безопасности и надежности эксплуатации      гидротехнических сооружений;

- повышение защищенности населения, объектов экономики и социальной    сферы от  негативного воздействия вод.

Настоящая подпрограмма будет реализована в 2014 – 2020 годах. В реализации подпрограммы не предусматривается выделение этапов, что обеспечит преемственность и непрерывность усилий по решению приоритетных проблем в сфере использования и охраны водных ресурсов.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели настоящей подпрограммы необходима реализация мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов.

Важной задачей, требующей решения, является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. По состоянию на 01.01.2013 года на территории поселения  насчитывается 1 гидротехническое сооружение, имеющее неудовлетворительный и опасный уровень безопасности находящееся в муниципальной собственности Петровского сельского поселения. На этом   гидротехническом  сооружении высока вероятность возникновения аварий, которые могут привести к значительным ущербам и катастрофическим последствиям.

Для решения проблемы приведения аварийного гидротехнического сооружения к безопасному состоянию в рамках подпрограммы предусмотрен капитальный ремонт  гидротехнического сооружения расположенного на балке Сухой Самбек, х.Баевка, Петровского сельского поселения.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является Администрация Мясниковского района, участником Администрация Петровского сельского поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в таблице № 2.

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

- Источником финансирования подпрограммы являются средства  Областного и местных бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы  
из всех источников составляет – 1357,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета  -  1357,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Мясниковского района - тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения - тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет бюджета Петровского сельского поселения, устанавливается соответствующим решением представительного  органа Петровского сельского поселения о  бюджете Петровского сельского поселения на очередной финансовый год. Объем средств  бюджета Петровского сельского поселения на реализацию подпрограммы представлен в таблице №  3.

Объем средств на реализацию подпрограммы за счет всех источников по подпрограммам представлен в таблице №  4.

Средства федерального бюджета будут привлекаться:

1. В рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе аналогичных региональных программ, в виде субсидий на мероприятие:

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС.

При реализации муниципальной  программы  предусматривается участие Петровского сельского поселения. Средства  бюджета сельского поселения   привлекаются в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

- Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Мясниковском районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  | про-центов | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  | 5,9 |  | 0 |  | 0 |
| 2. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов |  | единиц | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения |  | человек | 15 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 | 25 |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | про-центов | 84 | 85 |  |  | 85 | 90 | 92 |  |  |  | 95 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 2.2. |  | Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 4,5 |

| Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Петровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3.3. | Протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Таблица 1а

Сведения

о показателях (индикаторах) по Петровскому сельскому поселению

| № п/п | Сельское поселение Мясниковского района, показатель (индикатор) (наименование) |  | ед. изм. | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Петровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов |  | 85 |  | 90 |  | 92 |  | 95 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2. | Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 4,5 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Петровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 1 | - |  |

- Таблица 2

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий  муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, программы |  | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Администрация Петровского сельского поселения | 2014 | 2020 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения |  | снижение уровня экологической культуры подрастающего поколения |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Петровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов» | Администрация Петровского сельского поселения | 2014 | 2015 | сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |  | ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | показатель 2 муниципальной программы, показатель 3.2 подпрограммы |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов» | Администрации сельских поселений | 2017 | 2020 | сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |  | ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | показатель 2 муниципальной программы, показатель 3.2 подпрограммы |
| Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Петровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Капитальный ремонт ГТС на балке Сухой Самбек, х.Баевка» | Администрация Петровского сельского поселения | 2017 | 2019 | количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, составит 1 ед. |  | увеличение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на ГТС; рост ущерба, причиненного негативным воздействием вод | показатель 1 муниципальной программы, показатель 2.2 подпрограммы |

- Таблица 3

Расходы  бюджета Петровского сельского поселения на

реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 159,3 | 18,1 | - | - | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
|  |  | Администрация Петровского сельского поселения, всего | 951 | Х | Х | Х | 159,3 | 18,1 | - | - | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основ ное мероприятие 1.1 | Организация детско-юношеского экологического движения (транспортные расходы) | Администрация Петровского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Петровского сельского поселения» | Администрация Петровского сельского поселения, всего, в том числе: |  | Х | Х | Х | 159,3 | 18,1 | - | - | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| Основное мероприятие 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | Администрация Петровского сельского поселения |  | Х | Х | Х | 18,1 | 18,1 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | Администрация Петровского сельского поселения |  |  |  |  | 141,2 | - | - | - | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| Подпрограмма 3 | Развитие водохозяйственного комплекса Петровского сельского поселения | Администрация Петровского сельского поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Таблица 4

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Петровском сельском поселении» | всего | 3427,5 | 235,6 | - | - | 1015,8 | 458,7 | 1258,7 | 458,7 |
|  |  | областной бюджет | 3268,2 | 217,5 | - | - | 980,5 | 423,4 | 1223,4 | 423,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч | 159,3 | 18,1 |  |  | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | 159,3 | 18,1 |  |  | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей» | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Петровского сельского поселения» | всего | 2070,4 | 235,6 |  |  | 458,7 | 458,7 | 458,7 | 458,7 |
|  |  | областной бюджет | 1911,1 | 217,5 |  |  | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 423,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. | 159,3 | 18,1 |  |  | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | 159,3 | 18,1 |  |  | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие водохозяйственного комплекса Петровского сельского поселения» | всего | 1357.1 | - | - | - | 557.1 | - | 800.0 | - |
|  |  | областной бюджет | 1357.1 | - | - | - | 557.1 | - | 800.0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Мясниковского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Таблица 5

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Показатель 1. Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | Дс = Ос + Мс | Дс – количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах); Ос – количество детей, принявших участие в областных слетах юных экологов; Мс – количество детей, принявших участие в слетах и учебных экскурсиях, проводимых органами местного самоуправления |
|  | Показатель 2. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процен-тов | Д = А / Б х 100 | Д – доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; А – количество реконструированных и отремонтированных потенциально опасных гидротехнических за отчетный период; Б – общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности на начало отчетного периода |
|  | Показатель 2.2. Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | единиц | К = Кб – Кр | К – количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на отчетный период; Кб – количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов; Кр – количество рекультивированных объектов размещения твердых бытовых отходов за отчетный период в рамках реализации программы на отчетный период на территории области, который рассчитывается: Кр = ΣКi , где Кi – количество рекультивированных объектов размещения твердых бытовых отходов за отчетный период в рамках реализации программы за отчетный период на территории i-го муниципального образования |
|  | Показатель 2.3. Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га | Sр = ΣSi | Sр – площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, на территории области в рамках программы за отчетный период; Si – площадь одного рекультивированного объекта размещения твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы за отчетный период на территории i-го муниципального образования |
|  | Показатель 3.2. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | Кгтс = Σ ГТСi | Кгтс – количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; ГТСi – гидротехническое сооружение, приведенное в безопасное состояние в отчетном году |
|  | Показатель 3.3. Протяженность новых сооружений берегоукрепления | км | Кбер = Σ Сберi | Кбер – протяженность новых сооружений берегоукрепления; Сберi – сооружение берегоукрепления, созданное в отчетном году |
|  | Показатель 3.4. Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | чел. | Кнас = Σ Нзi | Кнас – количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод; Нзi – фактическая численность населения, проживающего на i-й территории, подверженной негативному воздействию вод, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод в отчетном периоде |
| 1 | Показатель 2.2. Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | единиц | Кво = Σ Рi | Кво – количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; Рi – водный объект, на котором выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в отчетном году |
|  | Показатель 3.2. Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га | Sр = ΣSi | Sр – площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, на территории области в рамках программы за отчетный период; Si – площадь одного рекультивированного объекта размещения твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы за отчетный период на территории i-го муниципального образования |

- Таблица 6

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта)

находящихся в муниципальной собственности

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положи-тельного заклю-чения государ-ственной (негосу-дарст-венной) экспертизы | Сроки получения положи-тельного заключения государст-венной экспертизы на проектную (сметную) документа-цию/ ассигонования , предусмот-ренные на разработку проектной (сметной) докумен- тации (тыс. руб.) | Объем расходов (тыс.руб.) | В том числе по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Петровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рекультивация свалки в с.Валуево | – | 2014 / 235.6 | всего | – | – | – | 458.7 | 458.7 | 458.7 | 458.7 |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | 423.4 | 423.4 | 423.4 | 423.4 |
|  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Петровского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Сухой Самбек, х.Баевка | - | 2017/557,1 | всего | – | – | – | 557,1 | – | 800 | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | 800 | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |