АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


10.03.2021  
                                          № 25                                  сл. Петровка

Об утверждении отчета об исполнении 

плана реализации муниципальной программы

Петровского сельского поселения 

 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Петровского сельского поселения»
на 2020 год
В соответствии с постановлением Администрации Петровского сельского поселения  от 20.11.2018 № 121в «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Петровского сельского поселения Мясниковского района» Администрация Петровского сельского поселения              

                                         постановляет: 

   1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы  Петровского сельского поселения «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Петровского сельского поселения»  на 2020 год, согласно приложению.

  2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Врио главы Администрации Петровского 

сельского поселения                                                                    С.В. Савельева
                                                                                                                                                                                                      Приложение к постановлению 

Администрации Петровского сельского поселения
от 10.03.2021 № 25
План
реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами  населения Петровского сельского поселения»  на 2020 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия

	Ответственный 
 исполнитель  

	Результат  реализации 

(краткое описание)
	Фактическая дата начала 
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события
	Расходы бюджета на реализацию программы
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой
	Предусмотрено сводной бюджетной росписью
	Факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	 Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
	Администрация Петровского сельского поселения, 
	доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ИТОГО по программе
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


